DEFINICIÓN DE PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | GERENTE DE PROYECTO | PATROCINADOR DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Automatización de comederos para aves |  |  | Cristian Jeldres | Avijaulas |
| CORREO ELECTRÓNICO |  | TELÉFONO | UNIDAD ORGANIZATIVA |  |
| correo@avijaulas.com |  | +56 9 1234 5678 | Avijaulas |  |
| CINTURONES VERDES ASIGNADOS |  |  | FECHA PREVISTA DE INICIO | FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN |
|  |  |  | Semana 1, 13 de agosto (Inicio de la fase de definición). | Semana 18, 3 de diciembre. (Finalización de la fase de presentación). |
| CINTURONES NEGROS ASIGNADOS |  |  | AHORROS ESPERADOS | COSTOS ESTIMADOS |
|  |  |  | - Reducción del 50% en tiempo dedicado a la alimentación manual de gallinas. - Disminución del error humano en la planificación y gestión de alimentos. - Optimización del uso de recursos alimenticios, reduciendo desperdicios hasta en un 30%. |  |

VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| PROBLEMA O PROBLEMA | El proceso manual de alimentación de gallinas es ineficiente, consume tiempo y es propenso a errores. Además, el registro manual de los cambios en la cantidad de gallinas y el nivel de comida a menudo resulta en datos inexactos que dificultan la planificación de recursos. |
| --- | --- |
| PROPÓSITO DEL PROYECTO | Automatizar el proceso de alimentación de gallinas en Avijaulas, proporcionando un sistema que gestione los horarios de alimentación y ofrezca monitoreo en tiempo real de los niveles de comida y la cantidad de gallinas. |
| NEGOCIO CASO | Implementar un sistema que no solo alivie la carga de trabajo manual, sino que también mejore la eficiencia operativa y reduzca errores en el manejo de la alimentación. |
| OBJETIVOS / MÉTRICAS | - Automatización de la Alimentación: Programar los horarios de alimentación a las 7:00 am y 5:00 pm. - Monitoreo en Tiempo Real: Mostrar en la app la cantidad de alimento disponible y el número de gallinas. - Alertas y Reportes: Generar alertas de reabastecimiento cuando el nivel de alimento esté bajo y reportes semanales/mensuales sobre el consumo de comida. - Indicadores de Éxito: Reducción del tiempo en alimentación manual en un 70%, disminución de errores de registro a menos del 5%. |
| ENTREGABLES ESPERADOS | - Aplicación Móvil: Interfaz amigable para monitorear en tiempo real y gestionar las tareas de alimentación. - Sistema de Sensores y Actuadores: Instalación y calibración de sensores de peso y actuadores para la distribución de comida. - Reportes Automatizados: Análisis semanal y mensual del consumo y ajuste de comida basado en el conteo real de gallinas. |

ALCANCE DEL PROYECTO

| DENTRO ALCANCE | - Diseño y desarrollo de la aplicación móvil y backend de gestión. - Instalación de sensores IoT para medir el peso de los comederos y actuadores para la dispensación automática de alimento. - Generación de reportes y análisis de datos. - Configuración del sistema de notificaciones y alertas para el reabastecimiento de comida. |
| --- | --- |
| AFUERA DE ALCANCE | - Mantenimiento físico del sistema después de la implementación. - Soporte técnico prolongado post-lanzamiento más allá del período de garantía. - Instalaciones eléctricas complejas o adaptaciones mayores al gallinero. |

CALENDARIO TENTATIVO

| HITO CLAVE | FECHA | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 |  |  |
| Sprint Planning | 27/08-27/08 | Terminado |
| kick off | 20/08-20/08 | Terminado |
| Requerimientos con cliente | 20/08-20/08 | Terminado |
| Product Backlog | 27/08-30/08 | Terminado |
| MockUp | 24/08-25/08 | Terminado |
| Epicas e historias de usuario | 24-08/27-08 | Terminado |
| Roadmap | 26/08-26/08 | Terminado |
| Registro interesados | 20/08-21/08 | Terminado |
| Diagramas de flujo | 25/08-25/08 | Terminado |
| Vistas 4+1 | 26/08-26/08 | Terminado |
| Definición del proyecto | 27/08-27/08 | Terminado |
| mapa mental | 27/08-27/08 | Terminado |
| mapa actores | 26/08-26/08 | Terminado |
| Visión proyecto | 27/08-27/08 | Terminado |
| Responsables | 30/08-30/08 | Terminado |
| Sprint Backlog | 5/09-10/09 | Terminado |
| Fase 2 |  |  |
| Diseño | 09/09 - 13/09 | Por realizar |
| MockUp diseño | 09/09 - 11/09 | Por realizar |
| Creación de interfaz principal | 16/09 - 20/09 | Por realizar |
| Creación interfaz de comida | 23/09 - 27/09 | Por realizar |
| Creación interfaz de pollos | 30/09 - 04/10 | Por realizar |
| Interfaz de análisis general | 07/10 - 11/10 | Por realizar |
| Pruebas de integración | 14/10 - 18/10 | Por realizar |
| Ajustes finales | 21/10 - 25/10 | Por realizar |
| Fase 3 |  |  |
| Documentación del proyecto | 25/11 - 29/11 | Por realizar |
| Ensayos de presentación | 02/12 - 05/12 | Por realizar |
| Presentación a la comision | 06/12 - 08/12 | Por realizar |

RECURSOS

| EQUIPO DEL PROYECTO | Desarrolladores de software, IoT, y soporte técnico. |
| --- | --- |
| RECURSOS DE SOPORTE | Asistencia técnica en la instalación de hardware y soporte durante las pruebas de integración. |
| NECESIDADES ESPECIALES | Capacitación inicial para el equipo de desarrollo en IoT y configuración de sensores. |

BENEFICIOS Y CLIENTES

| PROPIETARIO DEL PROCESO | Avijaulas |
| --- | --- |
| PRINCIPALES PARTES INTERESADAS | Cliente, equipo de desarrollo, proveedores de hardware IoT. |
| CLIENTE FINAL | Avijaulas |
| BENEFICIOS ESPERADOS | - Ahorro de Costes Específicos: Reducción en costos de mano de obra para alimentación manual. - Ingresos Mejorados: Mayor eficiencia en la gestión alimenticia que mejora la productividad. - Mayor Productividad: Menos tiempo dedicado a tareas manuales repetitivas. - Cumplimiento Mejorado: Aseguramiento de que la alimentación se realiza en los horarios establecidos sin fallos. - Mejor Toma de Decisiones: Datos precisos que permiten una planificación alimenticia efectiva. - Menos Mantenimiento: Menos intervención humana y menor desgaste por manejo incorrecto. |

| TIPO DE PRESTACIÓN | BASE DE ESTIMACIÓN |  |  | MONTO ESTIMADO DEL BENEFICIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ahorro de costes específicos | Se espera reducir el tiempo dedicado a la alimentación manual en un 50%. Esto incluye la reducción de costos de mano de obra, menos desplazamientos físicos para alimentar a las gallinas, y disminución de errores en la planificación alimentaria. |  |  | Aproximadamente 30% de reducción en costos operativos relacionados con la alimentación manual. |
| Ingresos mejorados | Una mejor planificación alimenticia garantiza un crecimiento más eficiente de las gallinas, lo que mejora el rendimiento del granjero. Una producción optimizada permite obtener mejores precios y menores desperdicios de alimento. |  |  | Posible aumento de ingresos de entre 5% a 10% por mejora en la producción avícola. |
| Mayor productividad (suave) | La automatización de tareas repetitivas y tediosas permite que el personal se concentre en otras actividades productivas. Al no tener que alimentar manualmente a las gallinas, se liberan recursos humanos para enfocarse en otras áreas de la producción. |  |  | Mejora de la productividad de los empleados hasta en un 30%. |
| Cumplimiento mejorado | Garantiza que la alimentación se realice de manera puntual y consistente. La aplicación automatiza los procesos, eliminando el riesgo de olvidos o errores humanos. |  |  | Cumplimiento del 100% en los horarios de alimentación. |
| Mejor toma de decisiones | Con la recopilación de datos en tiempo real sobre el número de gallinas y el nivel de comida, el usuario podrá ajustar la cantidad de alimento semanalmente, optimizando los recursos y minimizando el desperdicio. |  |  | Mejora en la planificación alimentaria con un ahorro estimado del 20% en insumos. |
| Menos mantenimiento | Al reducir la intervención manual, se reduce el desgaste de los equipos por uso incorrecto. Los sensores automatizan el proceso, minimizando el mantenimiento correctivo. |  |  | Reducción de hasta el 25% en los costos de mantenimiento de los equipos. |
| Otros costos evitados | Reducción de errores humanos, disminución de la necesidad de personal adicional durante los picos de trabajo, y optimización del uso de recursos gracias a la precisión del sistema. |  |  | Evitar gastos innecesarios en insumos, ahorrando hasta un 15% en costos adicionales. |
|  |  |  | BENEFICIO TOTAL | En conjunto, se espera que este proyecto automatizado genere un ahorro significativo en tiempo, costos y recursos, mejorando la productividad en más de un 30% y asegurando una mejor planificación alimentaria a largo plazo. Esto lleva a un beneficio total estimado de un 25%-35% de mejora en eficiencia y costos dentro de los primeros seis meses de operación del sistema. |

RIESGOS, LIMITACIONES Y SUPUESTOS

| RIESGOS | - Fallas en los sensores o actuadores que pueden detener la alimentación automática. - Posibles problemas de conectividad con la aplicación móvil. - Resistencia inicial de los usuarios a adoptar la nueva tecnología. |
| --- | --- |
| RESTRICCIONES | - Presupuesto fijo y limitado para la implementación. - Tiempo de desarrollo ajustado dentro de 18 semanas. |
| SUPOSICIONES | - Los sensores funcionarán correctamente en el entorno del gallinero. - El equipo de desarrollo aprenderá a usar los dispositivos IoT y completará la implementación dentro del tiempo estimado. - Se mantendrá la conectividad de red para la transmisión de datos en tiempo real. |

| PREPARADO POR | TÍTULO | FECHA |
| --- | --- | --- |
| Martin Elgueta – Cristian Jeldres | Avijaulas | 09-10-24 |